ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

- Objednávateľ:

Obchodné meno: 		Mesto Stará Ľubovňa

Sídlo: 			Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Štatutárny orgán: 		PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta

IČO:  			00 330 167

DIČ: 			2020698812

Bankové spojenie: 		VÚB, a.s.

Číslo účtu: 			SK61 0200 0000 0000 1222 5602

(ďalej len ,,objednávateľ“)

- Zhotoviteľ:

Obchodné meno: 		Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. - ,,r. s. p.“

Sídlo:	 		Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa

Zastúpený:			PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ

IČO:			53538773

DIČ:			2121450012

Zapísaný v obchodnom registri: 	Okresný súd Prešov, oddiel sro, vložka č.: 41768/P 
dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný
pod č. 368/2021_RSP

Bankové spojenie:		Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu:			SK71 0900 0000 0051 7893 0478

(ďalej aj ,, zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

  - Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zákazky vnútorným obstarávaním (tzv.,, in house zákazky“) na vykonanie stavebných prác s predmetom zákazky,, Chodník na Komenského ulici v meste Stará Ľubovňa“ (ďalej iba dielo“), postupom podľa ustanovenia §1 ods. 4 a v nadväznosti na §1 ods. 13 písm. u bod 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  - Zhotoviteľ je právnickou osobou zriadenou objednávateľom, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti  Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., registrovaný sociálny podnik.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že má dostatok odborných skúsenosti a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa Čl. 3 tejto zmluvy, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas.

Čl. 2

Zmluvné podklady

- Zmluvné podklady, ktoré sa stali východiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu sú:

    - projektová dokumentácia na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Chodník na Komenského ulici v meste Stará Ľubovňa “ , vrátane výkaz výmer, špecifikácia predmetu zákazky .

Čl. 3

Predmet zmluvy

  - Predmetom tejto  zmluvy  je  záväzok  zhotoviteľa  zhotoviť  dielo  a  záväzok  objednávateľa v dojednanom čase prevziať a zaplatiť cenu za riadne a včas vykonané dielo.

  - Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú stavebné práce v rozsahu špecifikácie predmetu zákazky  podľa čl. 2., vrátane dodávky materiálu, všetko v rozsahu výkaz výmer  v cenách podľa cenovej ponuky, ktorá bola vypracovaná v zmysle, výkazu výmer stavby, platných právnych predpisov, STN - noriem a požiadaviek objednávateľa.

  - Predmetom plnenia zhotoviteľa tejto zmluvy sú stavebné práce za účelom stavebných  úprav  s názvom: „Chodník na Komenského ulici v meste Stará Ľubovňa“.

  - Miesto plnenia: Komenského ulica, k.ú. Stará Ľubovňa .

  - Zhotoviteľ predloží na požiadanie objednávateľovi podpísanú zmluvu s poskytovateľom služby na likvidáciu odpadu, zabezpečí likvidáciu odpadu na riadnu skládku a bude nakladať so stavebným odpadom v zmysle § 77 ods.1.2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa.

Čl. 4

Termín plnenia

  - Objednávateľ sa zaväzuje protokolárne odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať Dielo  najneskôr do troch (3) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi v súlade s touto Zmluvou.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo  Objednávateľovi bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela  v lehote do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  (ďalej len „Termín zhotovenia Diela “).

Čl. 5

Cena diela a platobné podmienky

  - Cena Diela  je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov  medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Cena Diela  je dohodnutá Účastníkmi Zmluvy ako maximálna  vo výške:

- 22 590,07 Eur bez DPH

- 24 849,07 Eur s DPH

(ďalej len „Cena Diela “). na základe predloženej cenovej ponuky od Zhotoviteľa.

  - Cena diela je pevná, maximálna, konečná, záväzná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vrátane všetkých súvisiacich nákladov zhotoviteľa ako najmä obchodné a dovozné prirážky vrátane nákladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu všetkých materiálov, stavebných hmôt (vrátane tých na úpravu podložia) a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a likvidáciu odpadu.

  - DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.

  - Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok (zálohu) na dielo.

  - Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez povolenia objednávateľa, alebo ich vykoná odchylne od dojednaných zmluvných podmienok bez predošlého súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí.

  - Práce môžu byt po dohode s objednávateľom fakturované aj čiastkovo po ukončených logických stavebných celkoch v zmysle zmluvy.

  - Faktúra bude daňovým dokladom a bude obsahovať najmä tieto údaje:

- číslo faktúry,

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry ,

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

- označenie diela,

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

- predmet faktúry – napr. vykonané stavebné práce v zmysle ZoD č. .. , resp. dodatku č. ....

Prílohou faktúry bude:

- súpis vykonaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa;

- zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa;

- fotodokumentácia priebehu fakturovaných prác.

  - Lehota splatnosti faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

  - Po prerokovaní a odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy objednávateľom uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.

Čl. 6

Odovzdanie a prevzatie diela

  - Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného.

  - V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí Diela  (ďalej len „Protokol“), spíšu Účastníci Zmluvy zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

  - Protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne základné údaje o Diele ;

- súpis zistených vád a nedorobkov na Diele ;

- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela ;

- zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu  (Dokladová časť);

- prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo  odovzdáva a Objednávateľ Dielo  preberá;

- podpisy oprávnených zástupcov Účastníkov Zmluvy;

- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela  začína plynúť záručná doba.

Čl. 7

Zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela  a v súlade so Zmluvou, dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania Prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo  v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela  zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.

Čl. 8

Zánik zmluvy

  - Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu môžu ukončiť :

- dohodou,

- odstúpením od zmluvy.

  - Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak :

    - zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,

    - objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľovi o viac ako 60 dní po lehote splatnosti.

  - Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinností zmluvných strán z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením.

  - Na možné odstúpenie od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia  s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie vytýkaných nedostatkov.

  - Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli by poškodiť záujmy objednávateľa.

  - V  prípade  odstúpenia  od  zmluvy  ktoroukoľvek  zo  zmluvných   strán,   vlastnícke  práva na dovtedy zrealizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa.

Čl. 9

Povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa

  - Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác na Diele  a tiež v období pracovného pokoja, na Stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb.

  - Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a Vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri preberaní Diela. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho vykonáva Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku Zmluve.

  - Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele , a to až do doby odovzdania Diela  Objednávateľovi na základe protokolu.

  - Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.

  - Objednávateľ je povinný obstarať všetky povolenia potrebné pre realizáciu Diela  a tieto protokolárne odovzdať Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní Staveniska.

  - Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny subdodávateľa alebo doplnenia nového subdodávateľa počas trvania zmluvy.

  - Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.

  - Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela , najmä či sa realizácia Diela  vykonáva podľa dokumentácie, touto Zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych  všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Zhotoviteľ nie  je  oprávnený  bez  písomného  súhlasu  objednávateľa  previesť  svoje  práva  a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

  - Zmenu alebo doplnenie  tejto zmluvy môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

  - Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.

  - Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom  jej zverejnenia povinnou osobou.

  - V prípade, ak by zmluva nenadobudla platnosť a účinnosť, účastníci sú povinní si navzájom vrátiť plnenie, ktoré bolo nimi z titulu tejto zmluvy prijaté.

  - V prípade ak by sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stalo neúčinné, Účastníci Zmluvy sú povinní si poskytnúť všetku súčinnosť s cieľom nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré sa svojou povahou čo najviac približuje povahe neúčinného ustanovenia, rešpektujúc platné právne predpisy Slovenskej republiky.

  - V zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Súhlas zmluvnej strany so spracovaním osobných údajov platí počas celej doby trvania zmluvného vzťahu upraveného touto zmluvou.

  - Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že objednávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o   slobode  informácií)   v znení  neskorších  predpisov   podlieha  povinnosti  zverejňovania  faktúr   a objednávok a berie na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka. Podpísaním zmluvy vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.

  - Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenia pre zhotoviteľa.

  - Zástupcovia  zmluvných  strán,  oprávnení   konať  vo  veciach  tejto  zmluvy  sa   oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že táto zmluva bola vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.

V Starej Ľubovni, dňa 22.03.2023	V Starej Ľubovni, dňa. 22.03.2023

..............................................                                                    ...........................................

Objednávateľ 	Zhotoviteľ

PhDr. Ľuboš Tomko primátor mesta                            PhDr. Ľuboš Tomko konateľ spoločnosti